# Dagbog

Af: Anders

27-11-2017: Første dag

Vi har oprettet gruppen Lasse, Anders, Patrick og Nikolaj.  
Vi har lavet en gruppe kontrakt, valgt metode og fået oprettet vores user stories. Vi har lavet ´planning poker´ hvor i vi har sat nogle estimater for vores tasks.  
Vi besluttede os for at bruge Scrum med 3 sprints, en uge til hvert sprint.

28-11-2017: Anden dag

Vi startede dagen ud med at vi holdte vores daglige scrum meeting fra 08:15 til vi var færdige. Der blev fortalt hvad der var blevet lavet den foregående dag og hvad planen for i dag var.  
Efter vores møde gik vi ind i det lokale vi havde fået skaffet tidligt på dagen, vi gik i gang med de tasks vi havde snakket om vi ville tage. Vi fik snakket med vores product owner Klaus i løbet af dagen for at få bekræftet vores tanker.

29-11-2017: Tredje dag

I dag havde vi ikke mulighed for at få et lokale grundet eksamner, vi valgte i stedet at sætte os i vores undervisningslokale og gjorde vores for at arbejdsmiljøet var acceptabelt for os og de andre som sad derinde.  
Da klokken blev 08:15 startede vores scrum meeting igen, og da det var færdigt gik vi alle i gang med vores tasks igen.

30-11-2017: Fjerde dag

I dag klokken 8:15 startede vores daglige scrum meeting igen, og fadt ud af hvordan det gik i går og hvad vi skulle lave resten af dagen.

I dag havde vi som i går heller ikke mulighed for at få et lokale på grund af det var reserveret til 5. semester, så vi satte os ind i vores undervisningslokale og gjorde vores for at arbejdsmiljøet var acceptabelt for os og andre i lokalet.

01-12-2017: Femte dag

Vi holdte scrum igen som holdes hver dag. Vi fik rettet vores erd samt skrevet til den og sat den i done sammen med mapping. Databasen blev lavet samt scriptet blev gemt.

04-12-2017: Sjette dag

Vi holdte et nyt sprint meeting for at finde ud af hvilke userstories der som min skulle laves den kommende uge. Efter det holdte vi et hurtigt standing meeting og forklarede hvad der sidst var arbejdet på, hvordan det var gået og hvad man ville i dag.

Der blev startet på kode (primært db kald, controllers og views).

05-12-2017: Syvende dag

Vi startede ud med at læse projektoplægget igen for at sikre vi ikke havde misset noget. Vi har erfaring fra tidligere projekter med at læse oplægget flere gange i løbet af opgaveperioden. Da man løbende vil opdage eventuelle mangler.

06-12-2017: Ottende dag

07-12-2017: Niende dag

08-12-2017: Tiende dag

11-12-2017: Ellevte dag

12-12-2017: Tolvte dag

13-12-2017: Trettende dag

14-12-2017: Fjortende dag

15-12-2017: Femtende dag

16-12-2017: Sekstende dag

17-12-2017: Syttende dag