## Risikoplan

Af: Lasse

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -Risikoanalyse tabel-  Sandsynlighed 1-5  Konsekvens 1-3-7-10  Produkt = sandsynlighed \* konsekvens | | | | | | | |
| Risiko Moment | Sand-synlig-hed | Kon-sek-vens | Pro-dukt | Præventive tiltag | Ansvarlig | Løsnings  forslag | Ansvarlig |
| Tidspres | 3 | 3 | 9 | Lave en tidsplan i starten af projektet. | Gruppen | Overholde tidsplan, ellers er overarbejde påkrævet. | Gruppen, |
| Manglende dokumentation på API fra Xena | 3 | 3 | 9 | Dokumentation er ikke noget vi kan påvirke. | Gruppen | Vælge en anden API, hvis muligt, eller kontakte Xena. | Gruppen |
| Sygdom | 2 | 3 | 6 | Sørge for en god gruppe dynamik, og undgå stressede situationer | Gruppen | Sørge for at få lavet noget hjemme, ved sygdom. | Gruppen |
| Frafald | 1 | 7 | 7 | Skabe god team dynamik  Pas på hinanden | Gruppen | Sørg for at alle er sat ind i alt | Gruppen |
| Misforståelser/  Manglende forståelse af opgaven | 3 | 3 | 9 | Læse opgaven igennem mere end en gang. Få svar på alle tvivlsspørgsmål | Gruppen | Inddrage PO’en i de større beslutninger | Gruppen |
| Fejl Merge i versionshåndtering | 3 | 3 | 9 | Få sat projektet op i git | Gruppen | Ved eventuelle merge problemer, skal 2 i gruppen godkende mergen. | Gruppen |
| Manglende forventnings afstemning | 2 | 3 | 6 | Lave en forventningsaftale inden projektopstart | Gruppen | Ved uoverensstemmelser kan der kigges i kontrakten | Gruppen |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Vi har lavet en risikoanalyse, for at være på forkant med eventuelle problemer der kan opstå i projektforløbet. Dette kan spare os tid på længere sigt, da vi både har lavet præventive tiltag men også løsningsforslag, hvis et risikomoment skulle opstå.

En af de risikomomenter der har det største produkt er ” Misforståelser/Manglende forståelse af opgaven”, hvis vi arbejder hen imod en løsning, som vi i gruppen tror er rigtig, men det ikke er hvad kunden ønsker, kan der være mange timer tabt. Det er derfor vigtigt vi er på forkant med dette, og får taget kontakt ofte til PO’en for at sikre vi arbejder mod det rigtige resultat. Vi har ikke valgt nogen, der decideret har ansvaret for de forskellige risikomomenter, men derimod at vi samlet på gruppen er ansvarlig for at holde fokus på disse, da vi som gruppe har et samlet ansvar for hele projektet.